## Slide 1: Groupe 12
IMMOLOCATION
PROJET INF 3196

## Slide 2: Membre du groupe
  FEUJIO TSAGMO SIMPLICE JORDAN 18T2897
  TCHOUGWEN TEWO BRICE JORDAN 19M2412
  FOKA TETANG ALGOR JUNIOR 18T2485
  TCHOUAMOU PAYONG THIERRY PAVONE 19M2381
  NGEUGANG FEUMOE OUVANE AUXILIA 18T2482

## Slide 3
                PRESENTATION DU CONTEXTE ET PROBLEME

## Slide 4
PRESENTATION D’UNE PROPOSITION DE SOLUTION : IMMOLOCATION
bailleur
Locataire
Le mbenguiste

## Slide 5
COMMENT DOIT FONCTIONNER IMMOLOCATION

## Slide 6
QUEL POURRAIENT EN ETRE LES POTENTIELS BENEFICIARES DE CE SYSTEME

## Slide 7
PLAN MARKETTING

## Slide 8: LISTE DES TACHES
TACHES | PREDECESSEURS | DATE(JOURS)
A Spécification | / | 3
B Conception | A | 4
C Maquettage de l’interface du bailleur | B | 1
D Maquettage d’interface des tâches du locataire et des visiteurs |  | 1
E Création de la page d’accueil |  | 2
F Réalisation de la page d’authentification |  | 1
G Réalisation de la page de gestion de location |  | 4
H Elaboration du service de messagerie |  | 6
I Implémentation de l’interface locataire |  | 5
J Implémentation de la page de facturation |  | 6
K Implémentation de la base de donnée |  | 3
L Développement backend |  | 14
M Test de régression |  | 2
N déploiement |  | 1